АДМИНИСТРАЦИЯ ФИРОВСКОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ №20-08-К

о размещении проведении запроса котировок

| 1 | Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-14-64 Глава администрации Фировского района: Рассказов Андрей Васильевич |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организатор размещения заказа способом запроса котировок | Администрация Фировского района Тверской области Почтовый адрес: 172721, Тверская обл., п. Фирово, ул. Советская, д.21 тел. (48239) 3-16-74, 3-15-93 E-mail: glavafirovo@mail.ru Интернет-сайт, на котором размещено извещение: www.glavafirovo.narod.ru |
| 3 | Источник финансирования заказа | Бюджет муниципального образования «Фировский район» Тверской области. |
| 4 | Форма котировочной заявки | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме Приложение: форма котировочной заявки на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. |
| 5 | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг | Выполнение работ по ремонту участка теплотрассы в пос. Фирово, ул. Советская (от здания ЭТУС до здания КБО длина 240 м.п.) |
| 6 | Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Тверская область Фировский район п. Фирово, ул. Советская (от здания ЭТУС до здания КБО) |
| 7 | Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Июль-август 2008 года |
| 8 | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика | Выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами в соответствии с Приложением №1 к извещению |
| 9 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара (работ, услуг) к обслуживанию товара, к расходу на эксплуатацию товара (при необходимости) | Гарантийные сроки выполнения работ – 12 месяцев |
| 10 | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена за работу должна включать: стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно законодательству и требованиям извещения, транспортные услуги |
| 11 | Максимальная цена контракта | 400784,64 (четыреста тысяч семьсот восемьдесят четыре рубля 64 копейки) рублей |
| 12 | Дата начала приема заявок от участников | 19.06.2008 г. 11.00 (московское время) |
| 13 | Дата окончания приема заявок от участников | 02.07.2008 г. 11.00 (московское время) |
| 14 | Место и порядок подачи заявок на участие в закупке | По адресу Организатора: Тверская область, п. Фирово, ул. Советская, д. 21, каб. 10 |
| 15 | Контактное лицо | Складчикова Елена Владимировна (48239) 3-16-74 |
| 16 | Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг | Предоплата 30%, окончательный расчет по факту выполненных работ |
| 17 | Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок | Не ранее чем через 5 дней со дня размещения протокола на официальном сайте и не позднее чем через 20 дней со дня его подписания (Приложение №2 к извещению) |

* Примечание: В связи с отсутствием на данный момент механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все котировочные заявки оформляются в письменном виде.

Председатель единой комиссии                                                С. А. Попова

Приложение №1

к извещению

СМЕТА

На ремонт теплотрассы в п. Фирово ул. Советская (от здания ЭТУС до здания КБО)

| Поз. |  | Шифр, номер норматива, код ресурса |  |  | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во Механиза -торов |  |  | На единицу измерения |  |  | По проектным данным |  | На единицу измерения |  | Общая |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | j |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
| 1 |  | 01-01-003-14 |  |  | Разработка фунта эксковатором |  |  | ЮООмЗ |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Раб.стр. |  |  | ч/ч |  |  | 13.57 |  |  | 1357 |  | 30.98 |  | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда машинистов |  |  | ч/ч |  |  | 29.5 |  |  | 2.95 |  | 50.21 |  | 148 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Эксковатор |  |  | м/ч |  |  | 29.5 |  |  | 2.95 |  | 554.45 |  | 1636 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.3% |  | 139 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.8% |  | 78 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2043 |  |  |  |  |
| 2 |  | 01-02-057-2 |  |  | Доработка фунта вручную |  |  | ЮОмЗ |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Раб. Стр. |  |  | ч/ч |  |  | 184.8 |  |  | 7.392 |  | 38.51 |  | 285 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.5% |  | 201 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.25% |  | 109 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595 |  |  |  |  |
| 3 |  | 01-01-033-2 |  |  | Засыпка траншеи бульдозером |  |  | ЮООмЗ |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда маш |  |  | ч/ч |  |  | 8.87 |  |  | 2.21 |  | 54.32 |  | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бульдозеры |  |  | м/ч |  |  | 8.87 |  |  | 2.21 |  | 566.71 |  | 1252 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.5% |  | 85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.25% |  | 46 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1503 |  |  |  |  |
| 4 |  | Е07-06-002-7 |  |  | Демонтаж ж/б плит перекрытий |  |  | 100шт |  |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Раб.стр. |  |  | ч/ч |  |  | 119.84 |  |  | 71.90 |  | 65.59 |  | 4716 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты маш. кран автоходу |  |  | м/ч |  |  |  |  |  | 1.97 |  | 3990 |  | 7884 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.3% |  | 9236 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5% |  | 5355 27191 |  |  |  |  |
| 5 |  | 66-24-2 |  |  | Разборка теплоизоляции из мин. ваты |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда |  |  | ч/ч |  |  |  |  |  | 57.3 |  | 58 |  | 3323 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.3% |  | 2436 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5% |  | 1412 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7171 |  |  |  |  |
| 6 |  | 66-16-4 |  |  | Демонтаж трубопровода |  |  | 100м |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Раб.стр. |  |  | ч/ч |  |  | 37.8 |  |  | 113.4 |  | 38.51 |  | 4367 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты машинистов |  |  | ч/ч |  |  | 2.22 |  |  | 6.66 |  | 63.89 |  | 425 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краны на автоходу |  |  | м/ч |  |  | 2.22 |  |  | 6.66 |  | 1000 |  | 6660 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Аппараты газ. сварки |  |  | м/ч |  |  | 2.03 |  |  | 6.09 |  | 3.72 |  | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Автомобиль бортовой |  |  | м/ч |  |  | 0.2 |  |  | 0.6 |  | 488.37 |  | 293 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кислород технический |  |  | МЗ |  |  | 3.04 |  |  | 9.12 |  | 13.10 |  | 119 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Пропан-бутан |  |  | кг |  |  | 0.75 |  |  | 2.25 |  | 9.55 |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.56% |  | 3333 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5% |  | 2037 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17278 |  |  |  |  |
| 7 |  | 66-26-2 |  |  | Демонтаж задвижек |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда |  |  | ч/ч |  |  | 1.15 |  |  | 4.6 |  | 60.33 |  | 277 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.56% |  | 193 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5% |  | 118 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588 |  |  |  |  |
| 8 |  | 66-12-1 |  |  | Очистка непроход.каналов от грязи |  |  | 1мЗ |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда |  |  | ч/ч |  |  | 3.49 |  |  | 83.76 |  | 53.9 |  | 4515 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.3% |  | 3309 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сметная прибыль итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5% |  | 1919 9743 |  |  |  |  |
| 9 |  | 66-6-2 |  |  | Ремонт ж/б стен каналов |  |  | МЗ |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Затраты труда |  |  | ч/ч |  |  | 21.2 |  |  | 12.72 |  | 62.58 |  | 796 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бетон |  |  | МЗ |  |  | 1 |  |  | 0.6 |  | 2600 |  | 1560 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Щиты опалубки |  |  | М2 |  |  |  |  |  | 0.474 |  | 500 |  | 237 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Гвозди строит |  |  | кг |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 50 |  | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.3% |  | 583 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.2% |  |  |  | 338 |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3639 |  |  |  |
| 10 | 66-4-1 |  |  | Смена ж/б подушек на дне канала |  | шт |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты труда раб Затраты труда машинистов Автокран Автомобиль борт |  | ч/ч ч/ч м/ч м/ч |  |  | 0.6 |  |  | 6 0.4 0.4 1 |  |  | 55.9 63.89 1000 488.37 |  |  |  | 335 25 400 488 |  |  |  |
|  |  |  |  | Ж/б подушки на дно канала |  | шт |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 1700 |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.3% |  |  |  | 264 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5% |  |  |  | 153 |  |  |  |
|  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3365 |  |  |  |
| 11 | 07-06-001-1 |  |  | Укладка ж/б лотков /36/ |  | ЮОмЗ |  |  |  |  |  | 0.756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Раб. стр |  | ч/ч |  |  | 372.857 |  |  | 281.88 |  |  | 65.59 |  |  |  | 18488 |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты маши |  | ч/ч |  |  | 60.54 |  |  | 45.78 |  |  | 63.89 |  |  |  | 2925 |  |  |  |
|  |  |  |  | Кран на автоходу |  | м/ч |  |  | 3.16 |  |  | 2.3 |  |  | 1000 |  |  |  | 2389 |  |  |  |
|  |  |  |  | Автомобиль бортовой |  | м/ч |  |  | 4.74 |  |  | 3.58 |  |  | 488.37 |  |  |  | 1750 |  |  |  |
|  |  |  |  | Электроды |  | кг |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 60 |  |  |  | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136% |  |  |  | 29122 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.6% J |  |  |  | 11906 |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67180 |  |  |  |
| 12 | 24-01-001 |  |  | Прокладка трубопровода |  | 1км |  |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Раб.стр |  | ч/ч |  |  | 66.9 |  |  | 321.12 |  |  | 15.96 |  |  |  | 14759 |  |  |  |
|  |  |  |  | Затраты машинистов |  | ч/ч |  |  | 113.23 |  |  | 54.35 |  |  | 63.89 |  |  |  | 3472 |  |  |  |
|  |  |  |  | Краны на автоходу |  | м/ч |  |  | 0.15 |  |  | 0.072 |  |  | 1000 |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  |  |  |  | Агрегаты свароч |  | м/ч |  |  | 263.2 |  |  | 126.336 |  |  | 353.94 |  |  |  | 44715 |  |  |  |
|  |  |  |  | Краны трубоукладчики |  | м/ч |  |  | 48.5 |  |  | 23.28 |  |  | 500.46 |  |  |  | 11651 |  |  |  |
|  |  |  |  | Автомобиль борт |  | м/ч |  |  | 0.23 |  |  | 0.11 |  |  | 488.37 |  |  |  | 54 |  |  |  |
|  |  |  |  | Отводы диам.57 |  | шт |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 50 |  |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диам.108 |  | шт |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 180 |  |  |  | 3600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Фланцы диам 100 |  | шт |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 350 |  |  |  | 2800 |  |  |  |
|  |  |  |  | Диам 50 |  | шт |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 140 |  |  |  | 1120 |  |  |  |
|  |  |  |  | электроды |  | т |  |  | 0.157 |  |  | 007536 |  |  | 11548 |  |  |  | 870 |  |  |  |
|  |  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 % |  |  |  | 22242 |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5% |  |  |  | 7748 |  |  |  |
|  |  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113313 |  |  |  |
| 13 | 24-01-032-4 |  |  | Установка задвижек |  | шт |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раб. стр |  |  |  | ч/ч |  |  | 5.61 |  |  | 44.88 |  |  |  | 69.09 |  |  | 3101 |  |  |
|  |  |  | Затраты машинистов |  |  |  | Чч/ч |  |  | 1.09 |  |  | 8.72 |  |  |  | 63.89 |  |  | 557 |  |  |
|  |  |  | Кран на автоходу |  |  |  | м/ч |  |  | 0.02 |  |  | 0.16 |  |  |  | 1000 |  |  | 160 |  |  |
|  |  |  | Агрегаты сварочные |  |  |  | м/ч |  |  | 1.95 |  |  | 15.6 |  |  |  | 353.94 |  |  | 5521 |  |  |
|  |  |  | Краны трубоукладчики |  |  |  | м/ч |  |  | 0.84 |  |  | 6.72 |  |  |  | 500.46 |  |  | 3363 |  |  |
|  |  |  | Автомобиль бортовой |  |  |  | м/ч |  |  | 0.03 |  |  | 0.24 |  |  |  | 488.37 |  |  | 117 |  |  |
|  |  |  | Кислород технический |  |  |  | МЗ |  |  | 0.29 |  |  | 2.32 |  |  |  | 13.10 |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  | Задвижки диам 100 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1600 |  |  | 6400 |  |  |
|  |  |  | Диам 50 |  |  |  | шт |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 900 |  |  | 3600 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122% |  |  | 4463 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5% |  |  | 1555 |  |  |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28867 |  |  |
| 14 | 13-002-11 |  | Огрунтовка метал.поверхности |  |  |  | 100м2 |  |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | ч/ч |  |  |  |  |  | 12.6 |  |  |  | 76.1 |  |  | 959 |  |  |
|  |  |  | Грунтовка шпаклев. |  |  |  | кг |  |  |  |  |  | 30.5 |  |  |  | 61.4 |  |  | 1873 |  |  |
|  |  |  | Автомобиль бортовой |  |  |  | м/ч |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 488.37 |  |  | 15 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73% |  |  | 700 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5% |  |  | 407 |  |  |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3954 |  |  |
| 15 | 26-01-002 |  | Изоляция трубопровода цилин из пен |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | ч/ч |  |  |  |  |  | 200.7 |  |  |  | 62.58 |  |  | 12560 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73% |  |  | 9169 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.5% |  |  | 5338 |  |  |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26667 |  |  |
| 16 | 07-06-002-7 |  | Укладка плит перекрытий |  |  |  | 100 шт |  |  |  |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Затраты труда |  |  |  | ч/ч |  |  | 119.84 |  |  | 115 |  |  |  | 65.59 |  |  | 7542 |  |  |
|  |  |  | Затраты машинистов |  |  |  | ч/ч |  |  | 58.26 |  |  | 55.93 |  |  |  | 63.89 |  |  | 3573 |  |  |
|  |  |  | Раствор цементный |  |  |  | МЗ |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 1600 |  |  | 800 |  |  |
|  |  |  | Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112% |  |  | 12449 |  |  |
|  |  |  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.25% |  |  | 6141 |  |  |
|  |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30505 |  |  |
|  |  |  | Всего по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339648 |  |  |

НДС                                                                                                                                            18%             61136,64

Всего                                                                                                                                                                400784,64

Приложение №2

к извещению

Муниципальный контракт

На выполнение работ по ремонту участка теплотрассы

П. Фирово                                                     		                           «___» ___________2008г.

Администрация Фировского района,  именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Главы Администрации Рассказова А.В., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице ____________________________ действующего на основании __________ (Лицензия №_______), с другой стороны, в соответствии с результатами запроса котировок (протокол № _______ от __________ года)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту участка теплотрассы в пос. Фирово ул. советская от здания ЭТУС до здания КБО длиной 240 м.п. (Тверская область, Фировский район, п. Фирово, ул. Советская) с использованием собственных материалов в объемах, согласно смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы по акту сдачи-приемки и обеспечить своевременную оплату выполненных работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

- Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ (________________) рублей, в т.ч. НДС – ______________ рублей.

- Цена за работу включает стоимость материалов и работ, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству РФ.

- Цена контракта (стоимость работ) является твердой и не подлежит изменению в хорде его исполнения.

- Авансовый платеж в размере 30 % от общей суммы контракта, в течение 10 банковских дней со дня подписания контракта перечисляется на расчетный счет Подрядчика, окончательный расчет в течение 10 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Датой перечисления денежных средств считается дата их списания с расчетного счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

- Срок выполнения работ: июль-август 2008 года.

- Датой окончания работ по настоящему контракту является дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.	Сдача-приемка работ

4.1. Приемка выполненных работ производиться по факту выполнения всего объема работ.

4.2. Приемка оформляется подписанием Акта выполненных работ полномочными представителями Сторон.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта Заказчик передает Перечень необходимых доработок и согласовывает с Подрядчиком сроки их выполнения.

4.4. После устранения замечаний, указанных в Перечне, Подрядчик вновь оформляет акт приема- передачи.

5.	Обязательства сторон

5.1.	Подрядчик обязуется:

- Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего контракта в объеме и в
сроки, установленные настоящим контрактом.

- Осуществить уборку места проведения работ;

- Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

- Оформлять в установленном порядке и представлять Заказчику Акты выполненных работ. Незамедлительно уведомлять Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении обстоятельств, которые грозят ухудшить качество выполняемых работ.

- За свой счет устранять по требованию Заказчика все недостатки и дефекты в работе в течение времени, согласованного сторонами. При этом Подрядчик обязан начать устранение таких неполадок не позднее 10 дней с даты подписания Перечня необходимых доработок (п. 4.3. настоящего контракта).

- Сдать выполненные работы Заказчику.

5.2.	Заказчик обязуется:

- Подготовить и передать Подрядчику необходимую для производства работ 
документацию.

- Производить расчеты с Подрядчиком своевременно в порядке установленном разделом 2 настоящего контракта.

- Принять законченные работы в течение трех дней с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

- В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять работы.

- Немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут 
повлиять на выполнение работ по настоящему контракту.

5.3.	Подрядчик имеет право:

- сдать работы досрочно.

- привлекать за свой счет третьих лиц для проведения необходимых по настоящему контракту работ.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

5.4.2. отказаться от приемки работ по окончании работ, если Подрядчиком не было выполнено обязательство, предусмотренное п. 5.1.2. настоящего контракта.

6.	Ответственность сторон

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту в Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 5% от цены контракта. Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту.

- В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных разделом 3 настоящего контракта, Подрядчик обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства.

- Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба, причиненного в результате выполнения работ, Заказчику и третьим лицам.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из условий настоящего контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться Арбитражным судом Тверской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Гарантии

- Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему контракту в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими стандартами, нормами, правилами и технической документацией.

- Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ представителем Заказчика.

- В течение гарантийного периода Подрядчик обязуется устранять за свой счет
неполадки, возникшие по его вине, в согласованные сторонами сроки.

Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями Заказчика и Подрядчика.

8. Сроки действия, условия и порядок внесения

изменений и расторжения контракта

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания последней из сторон и действует до исполнения сторонами всех своих обязательств, в том числе взаиморасчетов.

8.2. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика за 1 месяц, в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

8.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4. В случае расторжения контракта, стороны немедленно приложат усилия к достижению урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право, в связи с фактически выполненными объемами работ.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий контракт составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Заказчику, другой - Подрядчику, третий передается в  Единую комиссию по размещению муниципального заказа.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Администрация Фировского района 172721, Тверская область, Фировский район, П. Фирово, ул. Советская, д. 21 Тел./факс: (48239) 3-19-80 ИНН 6945001520 КПП 694501001 Отделение по Фировскому району УФК по Тверской области (Финансовый отдел л/с 02092041014 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь) р/с 402 048 100 000 000 000 62 БИК 042809001 Глава Администрации Фировского района __________________А.В. Рассказов |  |

Котировочная заявка

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________                                                                                        от «____» _______________ 200 ___г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок/запрос котировок, мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

- Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Максимальная цена контракта: ______________ (указываются сумма средств, выделенных на закупку поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

7. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

| №п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Наличие сертификата, лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер _____________________

Ф.И.О., контактный телефон исполнителя